РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________                                                                                         ____________

р.п. Маркова

«Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Марковского

муниципального образования на 2017 - 2030г.г.»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Марковского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Устава Марковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Марковского муниципального образования Иркутского района на 2017 – 2030 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Марковского

Муниципального образования                                                   Г.Н. Шумихина

Приложение к постановлению

Администрации Марковского

Муниципального образования

от______________2017 года

№_________________

ПРОГРАММА

Комплексного развития транспортной инфраструктуры Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 2017-2030гг.

# р.п. Маркова

# 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Марковского муниципального образования

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры городского поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории городского поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Марковского муниципального образования  на период с 2017 по  2030 год разработана на основании следующих документов;

-   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- В соответствии с Федеральным законом от 01.10. 2015 № 1450-ФЗ « Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры поселений ,городских округов» развития внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон 30.12.№289-ФЗ « О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты. - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Марковского   МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного развития городского поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозки грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры городского поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду городского поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Марковского муниципального образования городского поселения на 2017 – 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Марковского муниципального образования –администрация городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Марковского муниципального образования –администрация городского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности городского поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения ,юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры: 2. Развитие транспорта общего пользования: 3. Развитие сети дорог городского поселения 4.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Марковского муниципального образования. Марковское муниципальное образование со статусом городского поселения расположено в юго-западной части территории Иркутского муниципального района. Оно граничит с северо-запада со Смоленским муниципальным образованием, с востока – с Молодежным и Ушаковским муниципальными образованиями по акватории Иркутского водохранилища, с юго-востока – с Большереченским муниципальным образованием (все – Иркутского муниципального района), с северо-востока – с Иркутским городским округом, с запада – с Шелеховским муниципальным районом, с юга – со Слюдянским муниципальным районом Иркутской области.

Марковское городское поселение расположено в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна, на левом берегу Иркутского водохранилища. Рельеф местности холмистый, изрезанный долинами рек и ручьев, часто заболоченными, в северной части имеются площадки для размещения застройки, в южной части территория для строительства мало пригодна.

Выгоды транспортно-географического положения Марковского муниципального образования связаны с размещением в непосредственной близости от областного центра (расстояние по автомобильной дороге от центра р. п. Маркова до центра г. Иркутска – 20 км, участки застройки города и поселка располагаются смежно) с выходом на автомобильную дорогу федерального значения Р-258 «Байкал» (Иркутск – Улан-Удэ – Чита). Поблизости от р. п. Маркова проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (ст. Кая, о. п. Смоленщина). Речное и воздушное сообщение на территории Марковского МО отсутствует.

Марковское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Марковское муниципальное образование входят рабочий поселок Маркова (городской населенный пункт), поселок Падь Мельничная и деревня Новогрудинина (сельские населенные пункты). Административным центром муниципального образования является р. п. Маркова. По данным Службы государственной статистики постоянное население муниципального образования на 01 января 2017 г. составило 26,47 тыс. человек, в том числе 23,67 тыс. человек городского и 2,80 тыс. человек сельского населения.

Территория Марковского городского поселения в границах муниципального образования, установленных законом Иркутской области от 16 декабря 2004 г. № № 94-оз, составляет 69 798,9 га, средняя плотность населения – 37,9 чел/км2, что значительно выше, чем в среднем по Иркутской области.

Марковское муниципальное образование входит в состав Иркутской районной системы расселения и административно подчиняется районному центру – г. Иркутску, с которым поддерживает тесные трудовые и культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования р. п. Маркова осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненных населенных пунктов, наиболее удаленный из которых, д. Новогрудинина, расположен от него на расстоянии 30 км.

Климат на территории поселения резко континентальный, с продолжительной зимой, относительно жарким коротким летом, с большим колебанием температур как по сезонам, так и в течение суток, и низкими средними годовыми температурами. Среднегодовая температура составляет от -2,1°С до -2,9°С. Среднемесячные температуры января – от -21,5°С до -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). В конце февраля - начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода – около 100 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3-0,4 м.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле от +15,7 до +17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течение года выпадает немного (430-600мм), причём основная часть - в виде дождей; больше всего осадков выпадает в июле.

Территория поселения подвержена транзитному воздействию землетрясений, зарождающихся в пределах Байкальского рифта.

Гидрография поселения представлена Иркутским водохранилищем, реками Кая, Курма, Шинихта, Большая Половинная и более мелкими водотоками.

Общая площадь Марковского муниципального образования составляет 69798,9 кв.км. Протяжённость границ Марковского муниципального образования – 900 км.

Протяженность дорог Марковского муниципального образования  составляет 134км.

Поселение граничит с Смоленским, Шелеховским, Большереченским  муниципальными образованиями и г. Иркутском. Сообщение с областным центром осуществляется по областной и муниципальной  автодороге местного значения.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Марковского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Марковского МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- подъезд к р.п. Маркова областная дорога, протяженностью 8,0 км;

- Мельнично Падский тракт, областная дорога протяженностью 20,0 км;

-  р.п. Маркова – Фаворского местная дорога протяженностью 10км

Юго –западнее Марковского МО проходит автодорога Областного значения  «Иркутск- Шелехов» через нее осуществляется подъезд к р.п. Маркова

Одной из основных проблем дорожной сети Марковского МО является то, что большая её часть  не соответствует требуемому техническому уровню, не имеют твердого покрытия и ширина проезжей части не соответствует ГОСТ.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Марковского  МО входят 3 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между р.п. Маркова и населенными пунктами.

| Административный центр р.п. Маркова | Расстояние до, км |
| --- | --- |
| Деревня Падь Мельничная | 20км |
| деревня Новогрудинина | 30км |

В административный центр р.п. Маркова входят следующие микрорайоны:

-Луговое

-Березоый

-Стрижи

-Сокол

-Зеленый берег

- Изумрудный

- ЖК

Остальные населенные пункты Марковского  МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, подчиненной природным и историческим фактором.

-Ново-Иркутский       ДНТ,СНТ

-Сергиев Посад

-Николов Посад

# Таблица 2.  ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

| № п/п | Наименование улицы, переулка, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| р. п. Маркова |
| 1 | Ул. А. Блока | 0,223 |
| 2 | Ул. Березовая | 0,350 |
| 3 | Ул. Весенняя | 0,732 |
| 4 | Ул. Высоцкого | 0,524 |
| 5 | Ул. Голышева | 0,818 |
| 6 | Ул. Дорожная | 0,162 |
| 7 | Ул. Иркутская | 0,777 |
| 8 | Ул. Кайская | 1,997 |
| 9 | Ул. Лесная | 0,230 |
| 10 | Ул. Майская | 0,284 |
| 11 | Проезд от ул. Гаражная до центральной автодороги, вдоль ГК «Нива» | 0,939 |
| 12 | Ул. Нагорная | 0,769 |
| 13 | Ул. Напольная | 0,536 |
| 14 | Ул. Первостроителей | 0,8117 |
| 15 | Ул. Полевая | 0,833 |
| 16 | Ул. 50-летия Победы | 0,628 |
| 17 | Ул. Ракитная | 0,263 |
| 18 | Ул. Речная | 0,156 |
| 19 | Ул. Родниковая | 1,299 |
| 20 | Ул. Садовая | 0,518 |
| 21 | Ул. Сосновая | 1,390 |
| 22 | Пер. 1-ый Сосновый | 0,099 |
| 23 | Пер. 2-й Сосновый | 0,162 |
| 24 | Пер. 3-й Сосновый | 0,138 |
| 25 | Пер. 4-й Сосновый | 0,174 |
| 26 | Пер. 5-й Сосновый | 0,191 |
| 27 | Пер. Спортивный | 0,215 |
| 28 | Ул. Средняя | 0,336 |
| 29 | Ул. Старательская | 0,318 |
| 30 | Ул. Строителей | 0,421 |
| 31 | Ул. Таежная | 0,196 |
| 32 | Ул. Тепличная | 0,886 |
| 33 | Ул. Трактовая | 0,806 |
| 34 | Ул. Трудовая | 0,441 |
| 35 | Пер. Трудовой | 0,197 |
| 36 | Ул. Целинная | 0,190 |
| 37 | Ул. Черемуховая | 0,232 |
| 38 | Ул. Школьная | 0,739 |
| 39 | Ул. Южная | 0,806 |
| 40 | Пер. Первостроителей | 0,467 |
| 41 | Проезд Центральный | 4,114 |
| 42 | Пер. Лиственичный | 0,187 |
| 43 | Пер. Средний | 0,309 |
| 44 | ул. Молодежная | 0,156 |
| 45 | Проезд Дачный (от ул. Голышева, через СНТ «Содружество, СНТ «Овощевод», СНТ «Березняки», СНТ «Домостроитель» до СНТ «Птица») | 2,4 |
|  | Итого | 28,4197 |
| пос. Падь Мельничная |
| 40 | Ул. Ветеранов | 0,623 |
| 41 | Ул. Дачная | 0,324 |
| 42 | Ул. Депутатская | 0,905 |
| 43 | Ул. Заводская | 0,523 |
| 44 | Ул. Лесная | 0,551 |
| 45 | Ул. Рабочая | 0,452 |
| 46 | Ул. Светлая | 0,187 |
| 47 | пер. Трактовый | 0,122 |
| 48 | Ул. Юности | 0,580 |
| 49 | Пер. Южный | 0,117 |
| 50 | Ул. Березовая | 0,175 |
| 51 | Пер. Ветеранов | 0,101 |
| 52 | Ул. Заправочная | 0,201 |
| 53 | Ул. Набережная | 0,420 |
| 54 | Пер. Крылья | 0,169 |
| 55 | Ул. Отрадная | 0,258 |
| 56 | Ул. Речная | 0,161 |
| 57 | Ул. Сосновая | 0,062 |
| 58 | Ул. Южная | 0,177 |
|  | Итого | 6,108 |
| дер. Новогрудинина |
| 59 | Ул. Железнодорожная | 0,471 |
| 60 | Ул. Колхозная | 0,540 |
| 61 | Ул. Лесная | 0,78 |
| 62 | Ул. Луговая | 0,539 |
| 63 | Ул. Центральная | 0,584 |
| 64 | ул. Береговая | 0,237 |
| 65 | ул. Березовая | 0,240 |
| 66 | ул. Ключевая | 0,317 |
| 67 | пер. Колхозный | 0,153 |
| 68 | ул. Молодежная | 0,600 |
| 69 | ул. Светлая | 0,520 |
|  | Итого | 4,981 |
| р. п. Маркова, мкр. Березовый (1-ый микрорайон) |
| 70 | ул. Алтайская | 0,185 |
| 71 | ул. Акционерная | 0,843 |
| 72 | ул. Архитекторов | 0,166 |
| 73 | Пер. Аптечный | 0,414 |
| 74 | Пер. Арктический | 0,258 |
| 75 | ул. Баргузинская | 2,069 |
| 76 | ул. Городская | 1,721 |
| 77 | ул. Кольцевая | 0,692 |
| 78 | ул. О. Костиной | 0,985 |
| 79 | ул. Свободы | 1,509 |
| 80 | ул. Сосновая | 0,226 |
| 81 | ул. Спортивная | 0,521 |
| 82 | ул. Южная | 1,538 |
|  | Итого | 11,127 |
| р. п. Маркова, мкр. Березовый (3-ий микрорайон) |
| 83 | ул. Верхняя | 0,860 |
| 84 | ул. Весенняя | 1,013 |
| 85 | пер. Лесной | 0,510 |
| 86 | ул. Овражная | 0,178 |
| 87 | ул. Пригородная | 0,660 |
| 88 | ул. Подгорная | 0,180 |
| 89 | ул. Раздольная | 0,589 |
| 90 | ул. Тихая | 0,429 |
| 91 | ул. Центральная | 1,729 |
| 92 | ул. Юности | 0,781 |
|  | Итого | 6,929 |
| р. п. Маркова, мкр. Изумрудный |
| 93 | ул. Ангарская | 1,015 |
| 94 | ул. Березовая | 0,858 |
| 95 | пер. Грибной | 0,371 |
| 96 | пер. Звездный | 0,134 |
| 97 | ул. Иркутская | 0,840 |
| 98 | ул. Кольцевая | 1,760 |
| 99 | пер. Ключевой | 0,114 |
| 100 | ул. Магистральная | 1,526 |
| 101 | ул. Мира | 0,215 |
| 102 | ул. Молодежная | 0,558 |
| 103 | ул. Рябиновая | 0,364 |
| 104 | ул. Спортивная | 0,696 |
| 105 | ул. Строителей | 0,561 |
| 106 | ул. Таежная | 0,731 |
| 107 | ул. Южная | 0,484 |
| 108 | ул. Центральная | 1,606 |
| 109 | ул. Черемуховая | 1,388 |
| 110 | ул. Хрустальная | 1,018 |
| 111 | ул. Зеленая | 0,874 |
|  | Итого | 15,113 |
| р. п. Маркова, м-он Ново-Иркутский |
| 112 | пер. Академический | 0,276 |
| 113 | ул. Алгоритм | 0,847 |
| 114 | пер. Арбатский | 0,181 |
| 115 | ул. Аргунская | 1,232 |
| 116 | пер. Ароматный | 0,161 |
| 117 | ул. Баргузинская | 0,825 |
| 118 | ул. Бирюзовая | 0,333 |
| 119 | ул. Васильковая | 0,457 |
| 120 | ул. Верещагина | 1,566 |
| 121 | ул. Глазковская | 0,565 |
| 122 | ул. Д. Давыдова | 0,602 |
| 123 | ул. Домостроителей | 0,639 |
| 124 | пер. Ермака | 0,263 |
| 125 | ул. Жемчужная | 0,293 |
| 126 | ул. Звездная | 0,698 |
| 127 | ул. Зеленая | 0,547 |
| 128 | Пер. Зеленый | 0,090 |
| 129 | ул. Казачья | 0,488 |
| 130 | ул. Коралловая | 0,258 |
| 131 | пер. Курминский | 0,262 |
| 132 | пер. Звездный | 0,206 |
| 133 | Ул. Лазуритовая | 0,269 |
| 134 | ул. Магистральная | 1,777 |
| 135 | ул. Малахитовая | 0,382 |
| 136 | пер. Мечты | 0,231 |
| 137 | Ул. Мыслителей | 0,216 |
| 138 | ул. Нефритовая | 0,345 |
| 139 | пер. Окинский | 0,606 |
| 140 | ул. Окружная | 1,337 |
| 141 | ул. Парусная | 0,638 |
| 142 | ул. Подгорная | 0,716 |
| 143 | пер. Подснежников | 0,347 |
| 144 | пер. Прохладный | 0,188 |
| 145 | пер. Пчелиный | 0,154 |
| 146 | ул. Радужная | 0,309 |
| 147 | пер. Русский | 0,268 |
| 148 | ул. Саянская | 0,706 |
| 149 | ул. Сибирские Хутора | 1,264 |
| 150 | Ул. Сиреневая | 0,319 |
| 151 | ул. Солнечная | 0,739 |
| 152 | ул. Сосновская | 0,495 |
| 153 | пер. Свободы | 0,153 |
| 154 | пер. Тихий | 0,160 |
| 155 | ул. Тополиная | 0,678 |
| 156 | пер. Черского | 0,156 |
| 157 | ул. Янтарная | 0,564 |
| 158 | пер. Ясный | 0,163 |
| 159 | Проезд Подгорный | 1,577 |
| 160 | Проезд от м-на Первомайский г. Иркутска до ул. Магистральная | 0,955 |
| 161 | ул. Лесная | 0,116 |
|  | Итого | 26,617 |
| р. п. Маркова, м-он Николов Посад |
| 162 | ул. Верхняя | 0,301 |
| 163 | ул. Восточная | 0,707 |
| 164 | ул. Гребешковая | 1,371 |
| 165 | ул. Западная | 1,535 |
| 166 | ул. Косогорная | 0,742 |
| 167 | ул. Крутая | 0,550 |
| 168 | ул. Круговая | 2,320 |
| 169 | ул. Ландшафтная | 0,897 |
| 170 | ул. Лесная | 1,296 |
| 171 | ул. Нижняя | 1,150 |
| 172 | ул. Николаевская | 0,366 |
| 173 | ул. Петровская | 1,416 |
| 174 | пер. Пойменный | 0,888 |
| 175 | ул. Посадская | 0,400 |
| 176 | ул. Троицкая | 0,370 |
| 177 | ул. Усадебная | 1,414 |
| 178 | ул. Центральная | 3,015 |
| 179 | ул. Шахматная | 1,197 |
| 180 | ул. Школьная | 0,318 |
| 181 | ул. Ягодная | 0,515 |
| 182 | Проезд до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый | 1,907 |
|  | Итого | 22,675 |
| р. п. Маркова, м-он Ново-Мельниково |
| 183 | пер. Звездный | 0,103 |
| 184 | пер. Солнечный | 0,094 |
| 185 | пер. Тенистый | 0,104 |
| 186 | пер. Удачный | 0,162 |
| 187 | пер. Цветочный | 0,107 |
| 188 | ул. Центральная | 1,753 |
|  | Итого | 2,323 |
| р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад |
| 189 | Ул. Березовая | 0,667 |
| 190 | ул. Зеленая | 0,733 |
| 191 | ул. Липовая | 0,436 |
| 192 | ул. Ольховая | 0,321 |
| 193 | ул. Первомайская | 0,640 |
| 194 | Ул. Родниковая | 0,220 |
| 195 | ул. Рябиновая | 0,261 |
| 196 | ул. Садовая | 0,556 |
| 197 | пер. Светлый | 0,093 |
| 198 | ул. Сиреневая | 0,333 |
| 199 | ул. Тенистая | 0,652 |
| 200 | Ул. Центральная | 0,655 |
| 201 | ул. Тополиная | 0,588 |
| 202 | от ул. Центральной м-наСергиев Посад до въезда в ДНТ «Полюшко» | 1,125 |
| 203 | Подъезд к СНТ «Птица» | 1,765 |
|  | Итого | 8,39 |
| Р.п. Маркова |  |
| 204 | Ул. Сибирская | 170 |
| 205 | Ул. Российская | 205 |
| 206 | Ул. Заречная | 203 |
| 207 | Ул. Ручейная | 280 |
| 208 | пер. Березовый | 390 |
| 209 | пер. Еловый | 150 |
|  | итого | 1,398 |
| Пос. Падь Мельничная |  |
| 210 | Ул. Сосновая | 304 |
| 211 | Лиственничная | 284 |
|  | итого | 0,588 |
| Р.п. Маркова |  |
| 212 | Ул. Гранитная | 0,700 |
| Всего по МО | 135,3387 |

- по р. п. Маркова 123,69

- по п. Падь Мельничная: 6,108 км, гравийное покрытие;

- по дер. Новогрудинина: 4,981 км, асфальтобетоное покрытие.

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 135,3387 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. м2 | 1.034 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Марковского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние  улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Марковского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2017 г. составил 500 автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 15250 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

Требуется размещение гаражей в микрорайонах где идет много этажная застройка. В индивидуальной застройке не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья, увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения  по развитию сети внешних автодорог заключаются в :

-Строительстве южного обхода г. Иркутска что позволит увести транзитный транспорт с территории МО

-Строительство обходной дороги в административном центре р.п. Маркова (так как ул. Мира заужена)

- Строительство обходной дороги вокруг мкр. Березовый

- Ремонтные мероприятия автодорог местного значения, обеспечивающих населённые пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

С целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Марковского МО на первом этапе предусмотрено:

- проектирование автодороги мкр. Сокол - мкр. Стрижи, протяженностью 1.2 км;

- проектирование автодорогиБерезовая- Магистральная, протяженностью 3,57 км;

- проектирование автодороги мкр. Сокол- мкр. Березовый, протяженностью 4,5;

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи микрорайонов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0–2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории р.п. Маркова внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями микрорайоны и населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 250 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,403 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 351 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. На территории муниципального образования строительство АЗС не требуется, так как АЗС на территории МО работает. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов Марковского городского поселения необходимо предусмотреть строительство СТО .

Требуется строительство гаражей в микрорайонах с многоэтажной застройкой.  В населенных пунктах с индивидуальной застройкой дома  имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- ремонт автомобильной дороги  , общей протяженностью 43 км.

Улично-дорожная сеть

- ремонт улиц, общей протяженностью 65,82 км.;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на:

- « Генеральном плане р.п. Маркова  с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Марковского МО».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Марковского городского поселения.

Таблица 4 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Марковского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стои-мость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2022-2026 | 2027-2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети |  | 10.2032 | 3871,2 | 3871,2 | 350,0 | 391,2 | 200,0 | 350,0 | 350,0 | 800,0 | 1200 | 350,0 | Админстрация МО «Марковское |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения |  | 2032 | 2234,0 | 2234,0 | 134,0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 900,0 | 750,0 | 150,0 | Админстрация МО Марковское |

6.1 Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети Марковского муниципального образования  на 2017 - 2030 годы, составляет 500680,2 т. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2017 года) приведены в таб..5

Таблица 5. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Александровского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2029 | 2030 | всего |
| 1 | Ремонт дорог | 150,5 | 391,2 | 200,0 | 350,0 | 350,0 | 800,0 | 1200,0 | 350,0 | 3871,2 |
| 2 | Освещение | 134,0 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 900,0 | 750,0 | 150,0 | 2234,0 |

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб.

Таблица 6. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Марковского городского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Марковского городского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 500680 ,2 | 0 | 39668.2 0 | 104000,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 20234,0 | 0 | 0 | 20234,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Марковское  МО является спальным районом г. Иркутска, перспективой развития  городского поселения до 2030 года, является повышение уровня жизни населения, на основе развития социальной инфраструктуры .развития жилищной сферы, личных подсобных хозяйствах ,создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Марковского городского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения нормальная;

- наличие трудовых ресурсов большая доля людей трудоспособного возраста;

- состояние жилищного фонда - в большей части новое строительство;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Марковского городского поселения.

Администрация Марковского городского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.