Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь              И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального образования –

Администрация городского поселения

П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От 15.06. 2022 года   № 679

р. п. Маркова

О  подготовке   объектов   жилищно - коммунального

хозяйства,    социальной    сферы   к    отопительному

периоду 2022-2023 годов на территории Марковского

муниципального образования

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях подготовки объектов жилищного-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы 
к отопительному периоду 2022-2023 годов, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы, расположенных 
на территории Марковского муниципального образования (далее - Комиссия) к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 1.

1.1. Комиссии при проведении проверки руководствоваться Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103.

1.2. Комиссии до 1 июля 2022 года выявить перечень объектов коммунальной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте, финансируемому из бюджета Марковского муниципального образования.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы Марковского муниципального образования к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 2.

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации разработать программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022-2023 годов.

4. Рекомендовать:

1) руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Марковского муниципального образования, в установленном порядке получить паспорт готовности к отопительному периоду в срок до 1 сентября 2022 года;

2) руководителям управляющих организаций, товариществ собственников  жилья, жилищных,   жилищно-строительных    кооперативов в установленном порядке получить паспорта готовности объектов жилищного фонда Марковского муниципального образования к отопительному периоду в срок до 1 сентября 2022 года.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского

муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

Приложение № 1

к постановлению

администрации  Марковского

муниципального  образования

от 15.06. 2022 г. № 679

Состав комиссии

по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Председатель комиссии:

- первый заместитель Главы администрации Марковского муниципального образования.

Члены комиссии:

- начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации;

- начальник финансово-экономического отдела;

- специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации 
(по согласованию);

- представитель ОАО «Иркутскэнерго» - по согласованию;

- представитель управления Ростехнадзора – по согласованию;

- представитель Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области – по согласованию;

- представитель ООО «Иркутскэнергосбыт» - по согласованию;

- представители управляющих организаций, товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов - по согласованию (в комиссии по проверке объектов жилищного фонда, по согласованию).

Глава Марковского

муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

Приложение № 2

к постановлению

администрации Марковского

муниципального образования

от 15.06. 2022 г. № 679

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Марковского муниципального образования к отопительному периоду 2022-2023 годов.

| 1 | Проведение заседаний комиссии по проверке готовности к отопительному периоду | еженедельно с 20.06.2022 до 15.09.2022 (2-ая и 4-ая пятница в 10-00 ч.) | начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Постановка на учет бесхозяйных объектов теплоснабжения (сети на ул. Кайская р. п. Маркова, протяженность 102,5 м) | в течение года | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |
| 3 | Передача муниципальных сетей теплоснабжения в концессию (р. п. Маркова территория многоквартирных домов и ИЖС: улицы Школьная, Речная, Трудовая, Строителей, Садовая, Сосновая; территория бывшего ТСЖ «Маркова-II», согласно приложению. | в течение года | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом |
| 4 | Проведение проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций: (1-10 августа ООО «Ресурстранзит»; 11-20 августа ООО «Централизованная энергоремонтная фирма»; 21-31 августа ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ) | до 1.09.2022 | начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 5 | Проведение проверки готовности к отопительному периоду объектов жилищного фонда | до 1.09.2022. | начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 6 | Подведение итогов подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов | сентябрь 2022 | начальник отдела ЖКХ и благоустройства |

Глава Марковского

муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич